FORMATO No. 01

PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE

Pasantía 					                  Ayudante de Cátedra

x

Práctica pre profesional no remunerada                _          Ayudante de Investigación

Servicio a la comunidad

CARRERA: Software

PERIODO ACADÉMICO: PAO 202650 S-I ABR 26 – AGO 26

- DATOS GENERALES:

  - DATOS DE LA EMPRESA / INSTITUCIÓN /COMUNIDAD

Nombre: SMARTPC ECUADOR SAS

Actividad de la Empresa/ Institución: Desarrollo de software y prestación de servicios tecnológicos.

Dirección: Barrio Nuevo, Calle los encuentros y calle F, SE14-59

  - DATOS DEL TUTOR EMPRESARIAL / INSTITUCIONAL / REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

Nombre: Juan Fernando Peña Calahorrano

Función: Gerente General

Teléfonos: 0995850151		E- Mail: info@smartpcecuador.com

  - DATOS DEL ESTUDIANTE

Nombre: Jeffrey Alexander Manobanda Chabla

Nº de Cédula: 1753715695	 ID: L00418806

Teléfonos: 0995449626		E- Mail: jamanobanda3@espe.edu.ec

No. Créditos Aprobados: 330       No. De horas de Prácticas Pre profesionales cumplidas: 252

  - DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO

Nombre: Jenny Alexandra Ruiz Robalino

Nº de Cédula: 1802102101	ID: L00007077

Teléfonos: 0985313365		E- Mail: jaruiz@espe.edu.ec

- DURACIÓN:

13 / 04 / 2026

12 / 06 / 2026

Fecha de Inicio  					Fecha de finalización

16:00  / 22:00

252

Horario Establecido 				Número total de horas

- NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁ:

- NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD: MesaPass y WhatsWay CRM Module

- ÁREA DE CONOCIMIENTO: Desarrollo de Software

- CRONOGRAMA DE TRABAJO:

| ÍTEM | DEPARTAMENTO/ ÀREA | ACTIVIDADES Y / O PROYECTOS QUE SE EJECUTARÁN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Desarrollo de Software | Socialización con la empresa e inducción al proyecto |
| 2. | Desarrollo de Software | Configuración inicial de arquitectura Frontend |
| 3. | Desarrollo de Software | Estructuración de enrutamiento y estado global |
| 4. | Desarrollo de Software | Desarrollo del módulo de Autenticación |
| 5. | Desarrollo de Software | Auditoría y revisión de integración Frontend-Backend |
| 6. | Desarrollo de Software | Desarrollo de interfaces de Empresas y Empleados |
| 7. | Desarrollo de Software | Interfaces de Restaurantes y Generación QR |
| 8. | Desarrollo de Software | Módulo de Convenios y diseño de Dashboard |
| 9. | Desarrollo de Software | Interfaz de Consumos (Meal Logs) |
| 10. | Desarrollo de Software | Pruebas funcionales de flujo completo en Frontend |
| 11. | Desarrollo de Software | Refactorización y depuración de código Frontend |
| 12. | Desarrollo de Software | Estabilización de UI y Diseño Responsivo |
| 13. | Desarrollo de Software | Despliegue local y documentación de UI |
| 14. | Desarrollo de Software | Auditoría completa del codebase WhatsWay CRM |
| 15. | Desarrollo de Software | Diseñar solución para duplicidad Contactos/Leads |
| 16. | Desarrollo de Software | Ejecutar migración + Adaptar backend a modelo unificado |
| 17. | Desarrollo de Software | API CRUD completa de Leads + Pipeline Stages |
| 18. | Desarrollo de Software | Frontend: Pipeline Kanban funcional |
| 19. | Desarrollo de Software | Frontend: CRUD Leads + Drawer de detalle |
| 20. | Desarrollo de Software | Backend: Servicio de conversión Lead → Cliente |
| 21. | Desarrollo de Software | Frontend: Vistas de Clientes + Botón Convertir |
| 22. | Desarrollo de Software | Backend + Frontend: Catálogo de Productos |
| 23. | Desarrollo de Software | Backend: Sistema de Pedidos |
| 24. | Desarrollo de Software | Backend: Condiciones comerciales por cliente |
| 25. | Desarrollo de Software | Frontend: Vistas de Pedidos + Notificación WhatsApp |
| 26. | Desarrollo de Software | Reportes CRM: Dashboard de métricas |
| 27. | Desarrollo de Software | QA integral + Corrección de bugs |
| 28. | Desarrollo de Software | Documentación técnica |
| 29. | Desarrollo de Software | Auditoría de estado actual + Fix duplicidad Contactos/Leads |
| 30. | Desarrollo de Software | Pipeline Leads funcional + Resolver bugs existentes |
| 31. | Desarrollo de Software | Modelo de datos omnicanal + ChannelConfig por tenant |
| 32. | Desarrollo de Software | Webhook Router unificado + Interface de conector |
| 33. | Desarrollo de Software | Conector Messenger: webhook + recepción mensajes |
| 34. | Desarrollo de Software | Conector Messenger: envío de respuestas + Instagram webhook |
| 35. | Desarrollo de Software | Instagram completo: recepción + envío + Comment-to-DM |
| 36. | Desarrollo de Software | TikTok Lead Ads ingestion + Conversión Lead→Cliente |
| 37. | Desarrollo de Software | Clientes + Catálogo Productos + Condiciones comerciales |
| 38. | Desarrollo de Software | Email Marketing: modelos + servicio Brevo + templates |
| 39. | Desarrollo de Software | Email Marketing: campañas + segmentación + envío |
| 40. | Desarrollo de Software | Email Marketing: tracking aperturas/clics + métricas |
| 41. | Desarrollo de Software | Dashboard CRM unificado + Reportes por canal |
| 42. | Desarrollo de Software | Documentación técnica + Demo final + Entrega |

- INDICADORES DE RESULTADOS ESPERADOS: ¿En qué grado el estudiante alcanzó los resultados de aprendizaje? Seleccione la opción que considere correcta:

| RESULTADOS DEL APRENDIZAJE | ALTO | MEDIO | BAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| Conoce y comprende la ingeniería de software | X |  |  |
| Realiza Análisis de ingeniería | X |  |  |
| Desarrolla o participa en Proyectos de Ingeniería de software | X |  |  |
| Investiga e Innova |  | X |  |
| Aplica la ingeniería de software de manera práctica | X |  |  |
| Elabora juicios para toma de decisiones | X |  |  |
| Trabaja en equipo | X |  |  |
| Se Capacita continuamente | X |  |  |

- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Tutor Empresarial

Juan Fernando Peña Calhorrano

1793190102

Estudiante

Jeffrey Alexander Manobanda Chabla

1753715695

Tutora Académica

Jenny Alexandra Ruiz Robalino

1802102101

Máximo 6 horas al día de lunes a viernes para prácticas pre profesionales. Las fechas deben coincidir con los datos del convenio específico.

Por favor consigne firma y sello  del Tutor Empresarial para que el formato tenga validez. Si es una ayudantía de cátedra o de investigación no aplica la firma del Tutor Empresarial /Institucional / Representante de la Comunidad.